План работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Задача** | **Оценка** | **Затрачено** | **Комментарий** |
| Установка фреймворка | 30 минут | 30 минут | Искала правильный синтаксис для установки проекта с конкретной версией, указанной в ТЗ:  composer create-project laravel/laravel=9.3.12 . --prefer-dist |
| Создание скрипта авторизации в консоли | 1 час | 1 час | Поставила ui auth, поставила время жизни токена 5 минут, модифицировала таблицу токенов, т.к. имя токена в данной задаче не нужно. Также для проверки пользователя по логину поменяла уникальное поле email на login в стандартном модуле, для соответствия задаче. |
| Создание страницы с выводом списка json-объектов в виде раскрывающегося списка | 1 час | 2 часа | Искала подходящий css для отображения раскрывающегося списка. |
| Создание рутов удаления и сохранения Json | 30 минут | 30 минут |  |
| Создание страницы с формой редактирования json | 30 минут | 1 час | Забыла добавить @csrf сначала, чтобы отправлялся post-запрос |
| Создание страницы с формой ввода json для тестирования скрипта добавления нового json | 30 минут | 30 минут |  |
| Разбиение проекта на отдельные бэкенд и фронтэнд | 2 часа | 6 часов | Полностью задачу решить не удалось, сохранила в ветку git frontend-backend. Сделала 4 отдельных проекта Laravel (console, backend, frontend, common), сделала общую папку vendor (чтобы в каждом проекте не было дубля этой папки). Но не удалось разобраться с тем, как вынести database в общий модуль. |